# Hydro Flow System

# Ata daily/ Sprint Revew

**Local**: 1ADSA **Data**: 01-10-2024 **Participantes Presentes**: Ana Barrocal, Leonardo Sardinha, Nicolly Santos, Rennan Moura, Vinicius Gonçalves **Participantes Ausentes:** Matheus Martinez (Devido a problemas de saúde)

**Horário**: **09:45**

# Itens da agenda

1. Definir prazos fatais para os entregáveis atrasados.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Itens de ação | Responsável | Prazo | Status |
| Arduino | **Rennan Moura** | 03-10-2024 | Do |
| Documentação | **Matheus e Leo** | 04-10-2024 | Do |
| Diagrama de Visão  Site (desenvolvimento) | **Rennan Moura**  **Karol e Nick** | 04-10-2024  09-10-2024 | Do  Do |
| Banco de dados  VM (Tabelas) | **Vinicius**  **Leo** | 06-10-2024  06-10-2024 | Do  Do |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |