# 

# Ata daily/ Sprint Revew

**Local**: 1ADSA **Data**: 06-10-2024 **Participantes Presentes**: Ana Barrocal, Leonardo Sardinha, Matheus Martinez, Nicolly Santos, Rennan Moura, Vinicius Gonçalves **Participantes Ausentes:** Nenhum

**Horário**: **14:30**

# Itens da agenda

1. Foram listadas atividades em andamento via Whatsapp.
2. Foram delegadas atividades de ação para semana na sexta-feira(04-10-24).
3. Discutir sobre Dashboards para atividade de PI.
4. Definir prazos para atividades (máximo até 4ª feira 09-10-24).
5. Amanhã dia 07-10-24 elaborar quais páginas terão no site.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Itens de Sprint2C | Responsável | Prazo | Status |
| Site Estático institucional ( Why choose us, contact us, footer) | **Ana Karoline** | 08-10-2024 | Doing |
| Documentação | **Leonardo Sardinha** | 06-10-2024 | Done |
| Site Institucional(Cadastro e login) | **Matheus Martinez** | 08-10-2024 | Doing |
| Site Estático institucional (Header, home section, services section) | **Nicolly Santos** | 08-10-2024 | Doing |
| Diagramas Negócio e Solução | **Rennan Moura** | 06-10-2024 | Done |
| Site Estático institucional (About us section, Financial simulator) | **Vinicius Gonçalves** | 08-10-2024 | Do |