# Ata daily/ Sprint Revew

Local:  1ADSA
Data:  06-10-2024
Participantes Presentes:  Ana Barrocal, Leonardo Sardinha, Matheus Martinez, Nicolly Santos, Rennan Moura, Vinicius Gonçalves
Participantes Ausentes: Nenhum

Horário:  14:30

# Itens da agenda

Foram listadas atividades em andamento via Whatsapp.

Foram delegadas atividades de ação para semana na sexta-feira(04-10-24).

Discutir sobre Dashboards para atividade de PI.

Definir prazos para atividades (máximo até 4ª feira 09-10-24).

Amanhã dia 07-10-24 elaborar quais páginas terão no site.

| ## Itens de Sprint2C | ## Responsável | ## Prazo | ## Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Site Estático institucional ( Why choose us, contact us, footer) | Ana Karoline | 08-10-2024 | Doing |
| Documentação | Leonardo Sardinha | 06-10-2024 | Done |
| Site Institucional(Cadastro e login) | Matheus Martinez | 08-10-2024 | Doing |
| Site Estático institucional (Header, home section, services section) | Nicolly Santos | 08-10-2024 | Doing |
| Diagramas Negócio e Solução | Rennan Moura | 06-10-2024 | Done |
| Site Estático institucional (About us section, Financial simulator) | Vinicius Gonçalves | 08-10-2024 | Do |